江苏省南通中学学生公寓维修改造项目

招标文件（二次）

标段编号：M3206010318001078

招标人：江苏省南通中学

二〇二〇年七月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

一、投标人须知前附表	6

二、投标人须知	9

1.总则	9

2 招标文件	11

3 投标文件	14

4 投标	23

5 开标	24

6 评标	24

7 合同授予	25

8 纪律和监督	26

9 解释权	27

第三章  公寓楼监控、应急广播系统施工要求	28

第四章  评标办法（合理低价法）	39

第五章  合同条款及格式	49

第一部分 合同协议书	50

第二部分  通用合同条款	53

第三部分 专用合同条款	53

第六章  工程量清单	82

第七章  图  纸	83

第八章  技术标准和要求	84

第九章  投标文件格式	85

# 第一章  招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目江苏省南通中学学生公寓维修改造项目项目业主为 江苏省南通中学 ，建设资金来自 财政拨款 。项目已具备招标条件，现对该江苏省南通中学学生公寓维修改造项目项目的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点：江苏省南通中学

2.1.2建设规模：具体详见施工图及工程量清单。

2.1.3招标控制价：196万元。

2.1.4工期要求：8月27日竣工验收，交付使用。

（如果8月27日未能交付使用，则240名返校学生从27日晚开始安排入住宾馆，每名学生住宿费约100元/天，由施工单位承担。返校学生数按实结算。）

2.1.5 质量要求:合格

2.2招标范围：具体详见施工图及工程量清单。

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工一体化贰级及以上资质 （须在有效期内），同时具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑智能化工程设计与施工一体化二级及以上资质（须在有效期内）。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。若为联合体投标的，必须以建筑工程施工总承包叁级及以上资质或具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工一体化贰级及以上资质 （须在有效期内）作为联合体牵头人。

3.3投标人拟派项目负责人须具备建筑工程二级及以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证（B证）。且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。）

注：拟派项目负责人为投标人(如为联合体，须为联合体牵头单位）的正式员工，但不得为企业法定代表人、企业董事长、总经理。

3.4 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

( 自 2017 年 1 月 1 日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

( 自2017年 1 月 1 日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

( 自 2017年 1 月 1 日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

( 自 2017 年 1 月 1 日以来，投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的。

3.5 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.2项规定的情形。

3.6 本次招标 接受 联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为：自公告发布之日起至2020年7月17日13时30 分；

4.2招标文件获取方式：投标人无需报名，自本公告发布之日可在“南通市教育局网（http://jyj.nantong.gov.cn/）”和“江苏省南通中学官网（http://www.ntzx.cn/）” 和“南通市公共资源交易平台（http://zfcg.nantong.gov.cn/）”直接下载招标文件。

4.3投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，招标文件每套售价400元，于递交标书时同时递交，否则投标文件将不予接收。无论是否中标，该费用不予退还。

## 5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间为 ： 2020 年7月17日13时30 分。

5.2文本投标文件递交地点为：江苏中润工程建设咨询有限公司开标室（南通市崇川区青年中路2号），如有变动另行通知。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

特别提醒：开标地点停车位有限，请各潜在投标人合理选择交通工具，或提前到达投标地点。

## 6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第四章。

## 7. 评标方法

评标标准和方法详见招标文件第四章。

## 8. 联系方式

招标人：

单  位：江苏省南通中学

地  址：南通市崇川区中学堂街9号

联系人：朱老师

电  话：051385129218

招标代理：

单  位：江苏中润工程建设咨询有限公司

联系人：冯  工

电  话：0513-85594381

地  址：南通市崇川区青年中路2号

邮  箱：jszrntzb@163.com

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：江苏省南通中学 地 址：南通市崇川区中学堂街9号 联系人：朱老师 电 话：051385129218 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：江苏中润工程建设咨询有限公司 地 址：南通市崇川区青年中路2号 联 系 人：冯 工 电 话：0513-85594381 电子邮箱：jszrntzb@163.com |
| 1.1.4 | 招标项目及 标段名称 | 江苏省南通中学学生公寓维修改造项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 江苏省南通中学 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 工程款支付方式 | 详见合同条款 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 具体详见施工图及工程量清单。 |
| 1.3.2 | 要求工期 | 要求工期：8月27日竣工验收，交付使用。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘。供应商自行勘察现场，自行出具现场勘察承诺函（盖章），凡未自行出具现场勘察承诺函的，或现场勘察承诺函中无实质性承诺内容的（内容至少包括已充分勘察并了解现场情况和施工难度、工期紧张等因素），不得参与投标。 |
| 1.10 | 分 包 | 不允许 |
| 1.11 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1.1（9） | 构成招标文件的其他材料 | 施工图纸、工程量清单及招标答疑、澄清、通知、说明等 |
| 2.2.1 | 澄清招标文件的截止时间 | 2020 年 7 月 13 日 17 时前 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发布时间 | 2020 年 7 月 14 日 17 时前 |
| 2.4 | 招标控制价 | 金额：196万元 |
| 2.4.2 | 招标控制价编制依据 | （1）施工图； （2）《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（江苏省建设厅）； （3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省建筑工程费用定额》（2014）营改增后调整内容及相关规定等； （4）人工工资执行江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知（苏建函价[2020]115号）； （5）江苏省南通市现行的有关工程计价文件； （6）苏建价〔2016〕154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价调整的通知》； （7）材料价按《南通建设工程造价信息》2020年第6期，缺项材料市场询价； （8）苏建函价[2019]178号 江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后 45 日历天 |
| 3.2.3 | 合同价格形式 | □单价合同 总价合同 |
| 3.4.1 | 投标保证金递交 | 本工程的投标保证金：人民币 叁万玖仟元整 本工程投标保证金一律采用银行转账的方式（不接受其他方式） 本工程递交投标文件的同时将投标保证转账凭证（盖单位公章）递交给招标人代表或招标代理机构查验，投标保证金有效期和投标有效期一致； 保证金收款账户：江苏中润工程建设咨询有限公司南通分公司，开户银行：中国农业银行南通分行营业部，账号：10707001040224564，备注：投标保证金。 各投标人的投标保证金必须从企业法人基本存款帐户打出，否则不予接受其投标文件。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.5 | 施工组织设计暗标编制要求 | 不采用 □采用。 施工组织设计内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。 |
| 3.6.6 | 投标文件份数 | 纸质招标文件：正本壹份，副本贰份，共叁份。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2020年 7 月 17 日 13 时 30 分 |
| 4.2.3 | 递交投标文件地点 | 收 件 人：江苏中润工程建设咨询有限公司 截止时间： 2020 年 7 月 17 日 13 时 30 分 递交地点：江苏中润工程建设咨询有限公司开标室（南通市崇川区青年中路2号），如有变动另行通知。。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年 7 月 17 日 13 时 30 分 开标地点：江苏中润工程建设咨询有限公司开标室（南通市崇川区青年中路2号），如有变动另行通知。。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成： 5 人。 评标专家确定方式： 业主评委1人；专家评委4人，在专家库中随机抽取。 |
| 6.3 | 评标方法 | □综合评估法 □经评审的最低投标价法 合理低价法 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数： 3 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | (是 履约保证金的形式：银行转账 履约保证金的金额：合同价款的6%，投标人在收到中标通知书后，须在 3日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。投标保证金不退。 □否 |
| 备注 | 投标人在递交投标文件时，授权委托人当场出示授权委托书原件及本人二代身份证原件（如为法定代表人参加投标，当场出示法定代表人身份证明原件及本人二代身份证原件），当场出示的授权委托书原件或法定代表人身份证明原件无须密封，授权委托人（或法定代表人）准时参加开标会，否则，其投标文件不予接受。 |

## 二、投标人须知

### 1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。

1.4.2  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，招标文件每套售价400元，售后不退，于递交标书时同时递交，否则投标文件将不予接收。

项目招标代理费：本工程约定招标代理费按照发改价格[2011]534号文标准的60%计收；

评委费按实收取（南通市财政局通财购[2018]18号文标准执行），于宣布第一中标候选人后，由第一中标候选人当即递交，否则取消中标资格。评委费交后不退（无论第一中标候选人的中标资格是否发生变化）。

招标代理费和评委费由中标人按实支付，包含在投标总价中（不单列），请各投标人在投标时予以综合考虑，中标人领取中标通知书时一次性付清招标代理费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场，自行出具现场勘察承诺函，明确承诺已充分勘察并了解现场情况和施工难度、工期紧张等因素（盖章），凡未自行出具现场勘察承诺函的，或现场勘察承诺函中无实质性承诺内容的，不得参与投标。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4现场条件

（1）施工现场拆迁及平整情况： 现貌 。

（2）施工用水、电：由投标人自行考虑，费用综合考虑到工程报价中。

（3）场内外道路： 现貌 。

（4）其他：中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况、交通限行情况等，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

1.10 分包

按投标人须知前附表规定。

1.11 偏离

按投标人须知前附表规定。

1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

### 2 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）公寓楼监控、应急广播系统施工要求

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）工程量清单；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子文档方式发送至江苏中润工程建设咨询有限公司招标代理专用邮箱：jszrntzb@163.com，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前在”南通市教育局网（http://jyj.nantong.gov.cn/）”和“江苏省南通中学官网（http://www.ntzx.cn/）” 和“南通市公共资源交易平台（http://zfcg.nantong.gov.cn/）”发布，各投标人自行上网查询、下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，并在”南通市教育局网（http://jyj.nantong.gov.cn/）”和“江苏省南通中学官网（http://www.ntzx.cn/）” 和“南通市公共资源交易平台（http://zfcg.nantong.gov.cn/）”和发布修改后的招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人直至开标截止时间前应随时关注该项目在网上发布的信息，同时应避免信息不完整而影响招投标。

2.4 招标控制价

2.4.1招标控制价编制依据

（1）本工程招标文件、施工图纸及现有的设计变更、图纸审查意见及回复、招标答疑（如有）等有关技术资料。

（2）《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013）、《江苏省建设工程清单计价项目指引》江苏省建设厅、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。

（3） 本工程执行省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价[2016]154号），采用一般计税方法。

（4） 招标控制价中的材料价格执行《南通建设工程造价信息》2020年第6期指导价，指导价缺项的材料价格则按市场询价。

（5）本工程不可竞争费用项目及其费率见下表：

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 修缮装修 | 修缮安装 | 安装（智能化） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 环境保护税 （原工程排污费） | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | / | / | / |
| 2 |  | 社会保险费 |  | 3.8% | 3.8% | 2.4% |
| 3 |  | 住房公积金 |  | 0.67% | 0.67% | 0.42% |
| 4 | 安全文明施工措施费 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 5 |  | 标化增加费 |  | / | / | / |
| 6 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
| 7 | 税 金 | 税 金 | 除税工程造价 | 9% | 9% | 9% |

注：现场安全文明施工措施费率中的基本费为暂定，结算时以相关部门核定为准。

（6）临时设施费费率：装饰（1.1%），安装（1.1%）。

（7）本工程暂列金  3万元 。

（8）人工工资按江苏省住房城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价[2020]115号文件调整。

2.4.2招标控制价

本工程公布的招标控制价文件编制深度见投标人须知前附表。

### 3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成，本工程投标文件由原件包、资格审查文件、商务标三部分组成。

3.1.2 招标文件“第九章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“工程量清单”的要求编制投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3投标报价方式

3.2.3.1 本工程项目采用 3.2.3.3 方式。

3.2.3.2 固定单价报价方式。工程量的风险由发包人承担，价格风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

3.2.3.3固定总价报价方式。投标人报价时应充分理解招标图纸的要求以及设计方案的可行性、进行充分的现场勘查、并核查招标控制价编制文件的正确性，同时还需考虑施工期间各类建材的市场风险以及可能存在的政策性风险。招标范围内的工程量按照投标报价一次性包定，结算时费用不调整。招标范围外的工程量风险由发包人承担，工程量按发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

3.2.4投标报价编制要求

本工程执行省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价[2016]154号），采用营改增一般计税方法。

3.2.4.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

3.2.4.2除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

3.2.4.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

3.2.4.4投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人标函中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

3.2.4.5投标人不得擅自改动招标人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向招标代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经招标人组织核实确认后提供最终工程量清单，投标人在投标报价时，不得增减清单工程量。

3.2.4.6 本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

3.2.4.7不可竞争费按以下费率计取：（计算基础：A、为分部分项工程量清单费用，B、为措施项目清单费用，C、为其它项目费用）

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 修缮装修 | 修缮安装 | 安装（智能化） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 环境保护税 （原工程排污费） | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | / | / | / |
| 2 |  | 社会保险费 |  | 3.8% | 3.8% | 2.4% |
| 3 |  | 住房公积金 |  | 0.67% | 0.67% | 0.42% |
| 4 | 安全文明施工措施费 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 5 |  | 标化增加费 |  | / | / | / |
| 6 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
| 7 | 税 金 | 税 金 | 除税工程造价 | 9% | 9% | 9% |

注：（1）临时设施由各投标人结合实际情况自行考虑，并列入投标报价，该费用一次包定，结算时一律不做调整。

（2）安全文明施工措施费最终以有关部门核定的为准，否则在总价中扣除。

3.2.4.8投标人应认真踏勘施工现场，水、电接驳，按发包人指定地点，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由投标人现场踏勘。

3.2.4.9 临时设施费、赶工措施费、夜间施工费 、冬雨季施工费、节假日期间加班费、已完工程及设备保护费由各投标人自行报价，该类措施项目费一次性包定，结算时一律不作调整。

3.2.4.10投标人自行解决与本工程各相关承包商间的协调、配合、通信关系，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由投标人自行承担，并相互做好成品保护工作，建设单位不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

3.2.4.11承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况、交通限行等情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

3.2.4.12 作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

3.2.4.13在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

3.2.4.14若投标人在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件及清单内容执行，结算时不予调整。

3.2.4.15投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

3.2.4.16投标人工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。

3.2.4.17中标单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。

3.2.4.18报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。

3.2.4.19投标确定投标报价时应考虑施工过程中运出的建筑垃圾等必须运出施工现场范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次发包人将视情节严重向承包人收取的履约保证金的10-20%，并有权要求其重新清运出。

3.2.4.20本项目结算时，扬尘污染防治增加费、环境保护税等按江苏省住房和城乡建设厅[2018]第24号文执行。结算时施工用水电费扣除，按照标底中水电费金额同比例下浮扣除（下浮率=1-中标价/控制价）。

3.2.4.21承包人须在工程竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地后的拆除以及完工后的塔吊基础拆除等建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

3.2.4.22建议材料品牌：

下列材料建议材料品牌（型号）列入招标文件。投标时，投标人应在建议品牌（型号）中选定一种品牌（型号）计入投标文件，如投标人认为自己采用其他品牌（型号）的，须在投标文件中列明品牌（型号），并提供相应证明说明该品牌（型号）与建议品牌（型号）属同等档次或优于建议品牌（型号）档次。

| 装饰部分主要材料设备建议品牌一览表（1） |
| --- |
| 序号 | 材料（设备）名称 | 建议品牌 | 备注 |
| 1 | SBS防水材料 | 上海东方雨虹 | 同档次及以上 |
|  |  | 深圳卓宝 |  |
|  |  | 科顺 |  |
|  |  | 深圳卓宝 |  |
| 2 | 瓷砖、地砖 | 长安陶瓷 | 同档次及以上 |
|  |  | 荣俊陶瓷 |  |
|  |  | 升华陶瓷 |  |
| 3 | 铝扣板集成吊顶 | 楚楚 | 同档次及以上 |
|  |  | 豪瑞 |  |
|  |  | 堡丽龙 |  |
| 4 | 乳胶漆 | 多乐士 | 同档次及以上 |
|  |  | 立邦 |  |
|  |  | 华润 |  |
| 5 | 灯具 | 欧普 | 同档次及以上 |
|  |  | 普尔特 |  |
|  |  | 东山 |  |
| 6 | 洁具 | 东鹏 | 同档次及以上 |
|  |  | 箭牌 |  |
|  |  | 尚高 |  |
| 7 | 插座、开关面板 | 公牛 | 同档次及以上 |
|  |  | 西蒙 |  |
|  |  | 西门子 |  |
| 8 | 电线 | 远东 | 同档次及以上 |
|  |  | 长江 |  |
|  |  | 熊猫 |  |
| 9 | 水管 | 三德 | 同档次及以上 |
|  |  | 保利 |  |
|  |  | 伟星 |  |
| 10 | 门及门套 | 富弘 | 同档次及以上 |
|  |  | 金佰佳 |  |
|  |  | 盼盼 |  |

| 智能化部分主要材料设备建议品牌、型号一览表（2） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 型号规格或主要技术参数特征描述 | 单位 |
| 监控系统 |
| 一、前端设备 |
| 1 | 网络高清半球 | 大华 | 具体配置见主要设备技术参数要求 | 台 |
|  | （含音频） | 科达 |  |  |
|  |  | 海康威视 |  |  |
| 2 | 高清枪式网络摄像机 | 大华 | 具体配置见主要设备技术参数要求 | 台 |
|  | （含音频接口） | 科达 |  |  |
|  |  | 海康威视 |  |  |
| 3 | 支架 | 大华 | 配 套 | 只 |
|  |  | 科达 |  |  |
|  |  | 海康威视 |  |  |
| 4 | 监控电源 | 大华 | 宽温 DC12V10A 3C认证 | 只 |
|  |  | 科达 |  |  |
|  |  | 锐智安 |  |  |
| 二、机房设备 |
| 1 | 监控平台一体机 | 大华 | 具体配置见主要设备技术参数要求 | 套 |
|  |  | 科达 |  |  |
|  |  | 海康威视 |  |  |
| 2 | 24盘位存储服务器 | 大华 | 具体配置见主要设备技术参数要求 | 台 |
|  |  | 科达 |  |  |
|  |  | 海康威视 |  |  |
| 3 | 氦气硬盘 | 大华 | 8TB(监控专用) | 块 |
|  |  | 海康威视 |  |  |
|  |  | 希捷 |  |  |
| 4 | 超清网络解码器 | 大华 | 具体配置见主要设备技术参数要求 | 台 |
|  |  | 科达 |  |  |
|  |  | 海康威视 |  |  |
| 5 | 监视器 | 大华 | 55寸液晶监视器 | 台 |
|  |  | 科达 |  |  |
|  |  | 海康威视 |  |  |
| 6 | 网络机柜 | 图腾 | 32U 服务器机柜（含托盘） | 张 |
| 7 | 管理电脑 | 联想 | I5-7200/4G内存/500G硬盘/2G独显/21寸液晶屏 | 台 |
|  |  | IBM |  |  |
|  |  | DELL |  |  |
| 三、传输设备 |
| 1 | 千兆网络传输器 | 博达 | 千兆SFP单模（20Km，1310nm，LC，DDM） | 套 |
|  |  | 博瀛 |  |  |
|  |  | 华为 |  |  |
| 2 | 8口交换机 | 博达 | 8口千兆 | 台 |
|  |  | 博瀛 |  |  |
|  |  | 华为 |  |  |
| 3 | 16口交换机 | 博达 | 16口千兆 | 台 |
|  |  | 博瀛 |  |  |
|  |  | 华为 |  |  |
| 4 | 24口汇聚交换机 | 博达 | 24个千兆电口+2*千兆光口 | 台 |
|  |  | 博瀛 |  |  |
|  |  | 华为 |  |  |
| 5 | 室外线缆 | 领迅 | 六类非屏蔽，国标 | 箱 |
|  |  | 日线 |  |  |
|  |  | 施耐德 |  |  |
| 6 | 电源线 | 天诚 | RVV3*2.0，国标 | 米 |
|  |  | 迪鑫 |  |  |
|  |  | 领迅 |  |  |
| 7 | 室外光缆 | 赛格 | 24芯单模光纤 | 米 |
|  |  | 贝尔顿 |  |  |
|  |  | 罗森伯格 |  |  |
| 8 | PVC管 | 国产优质 | 按需配置 | 项 |
| 9 | 顶管施工 | 现场实施 | 施工禁止开挖地面，使用顶管作业 | 项 |
| 10 | 配电箱 | 定制 | 不锈钢 400*500*200*1.2 | 只 |
| 四、其 它 |
| 1 | 三年维保费用 |  | 每月定期检查、维护等 | 项 |
| 2 | 安装辅材 | 现场实施 | 跳线、光纤熔接 配线架、理线架、拖线板等 | 项 |
| 3 | 施工费用等 |  | 包括安装、调试、运行等系统集成所需一切费用 | 项 |
| 应急广播系统品牌参数 |
| 一、前端设备 |
| 1 | 室内音柱 | SPON | 木质、20W、120V定压输入 | 只 |
|  |  | ITC |  |  |
|  |  | ABK |  |  |
| 2 | 室外音柱 | SPON | 铝合金外壳、40W、120V定压输入 | 只 |
|  |  | ITC |  |  |
|  |  | ABK |  |  |
| 3 | MP3播放器 | SPON | 支持U盘、存储卡播放 | 台 |
|  |  | ITC |  |  |
|  |  | ABK |  |  |
| 4 | 有线话筒 | SPON | 动圈式 | 只 |
|  |  | ITC |  |  |
|  |  | ABK |  |  |
| 5 | 无线手持话筒 | SPON | 一拖二、U端 | 套 |
|  |  | ITC |  |  |
|  |  | ABK |  |  |
| 6 | 前级放大器 | SPON | 二路话筒输入、四路线路输入 | 台 |
|  |  | ITC |  |  |
| 7 | 定压功放 | SPON | 500W、120V定压输出 | 台 |
|  |  | ITC |  |  |
|  |  | ABK |  |  |
| 8 | 广播线材 | 国标 | RVV2*2.0 | 米 |

| 布线部分主要材料设备建议品牌、型号一览表（3） |
| --- |
| 南楼 |
| 名称 | 品牌 规格 | 单位 |
| 24口POE交换机 | 锐捷 RG-S2910-24GT4SFP-UP-H(V3.0)详见POE交换机招标技术参数 | 台 |
| 面板式AP 甲供20个一起安装 | 锐捷 RG-AP130-S | 只 |
|  | 详见墙面AP招标技术参数 |  |
| 六类网线 | 一舟 | 箱 |
| RJ45头 | 一舟 | 盒 |
| 机柜 甲供 | 图腾 42U网络机柜 | 只 |
| 网络跳线 | 2米六类跳线 | 根 |
| 北楼 |
| 名称 | 品牌 规格 | 单位 |
| 24口POE交换机 | 锐捷 RG-S2910-24GT4SFP-UP-H(V3.0) | 台 |
|  | 详见POE交换机招标技术参数 |  |
| 面板式AP 甲供18个 | 锐捷 RG-AP130-S | 只 |
| 一起安装 | 详见墙面AP招标技术参数 |  |

备注：

1、本项目网络设备品牌限定为锐捷。

2、为了对无线AP进行有效管理并与学校原有网络无缝连接，本次网络设备的品牌必须与学校原有网络设备品牌一致。

3、学生公寓楼原有监控设备需由中标人拆除后重新安装利用，此部分拆除安装费用由中标人考虑在投标报价中，结算时招标人不再为此增加任何费用。

4、本次新设备须与原有监控设备技术上无缝对接，组合成学生公寓无盲点全覆盖监控系统，中标公示结束后5个工作日内，中标单位须提供主要设备原厂质保承诺函。如发现不能满足招标人功能需求及不能提供上述资料的，视为投标人违约，招标人可拒绝签订合同，并视情追究投标人相应的违约责任。

3.2.4.23非建议品牌的工程材料进场时须两证（材料出厂合格证、工程材料一年内出具的检测报告）齐全。

3.2.4.24本项目电子刷卡锁为甲供材，中标单位负责安装。

3.2.4.25 所有材料的选用须待甲方或监理人确认后方可进场。

3.2.4.26 其他未尽事宜在书面答疑中明确。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。退还方式见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人无正当理由不与招标人订立合同；

③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1资格审查文件包括内容：

（1）法定代表人身份证明书、法人授权委托书（如有）（格式参见第九章）；

（2）有效的企业法人营业执照（若为联合体投标的，联合体所有成员均须提供）；

（3）企业资质证书（若为联合体投标的，联合体所有成员均须提供）；

（4）企业安全生产许可证（若为联合体投标的，联合体所有成员均须提供）；

（5）拟派项目经理的建造师注册证书及安全B证；

（6）投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同；

（7）拟派项目负责人无在建工程承诺书（格式参加第第九章）；

（8）诚信承诺书（格式参见第九章）（若为联合体投标的，联合体所有成员均须提供）；

（9）指定联合体牵头人授权书（仅适用于联合体投标）；

（10）联合体各方共同投标协议书（仅适用于联合体投标）；

（11）本招标文件第九章相关表格。

以上资料为复印件的需加盖投标人单位公章，未尽之处具体详见第四章 “评标办法” 中的 “资格审查标准”。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以“资格审查标准”为准

3.6.2商务标包括内容：

（1）投标函（格式参见第九章）；

（2）已标价的工程量清单：投标总价封面、投标总价扉页、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目计价表、发包人提供材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表；

（3）计划投入的主要施工机械设备表；

（4）主要施工管理人员表（格式参见第九章）；

（5）主要材料品牌选择确认表（格式参见第九章）。

3.6.3 原件包包括内容：

（1）有效的企业法人营业执照（若为联合体投标的，联合体所有成员均须提供）；

（2）企业资质证书（若为联合体投标的，联合体所有成员均须提供）；

（3）企业安全生产许可证（若为联合体投标的，联合体所有成员均须提供）；

（4）拟派项目经理的建造师注册证书及安全B证；

（5）投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同；

投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.6.4投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.5原件包一份。资格审查和商务标投标文件一式 叁 份，其中正本 壹 份、副本 贰 份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

### 4 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 本工程投标文件由原件包、资格审查文件、商务标三部分组成。

投标文件应按以下要求进行密封：原件包、资格审查文件、商务标分开装订、分别密封，在封袋加盖投标人公章和法定代表人章。

原件包在开标后退还。未携带或未按要求提交原件包文件的，责任由投标人自负。

4.1.2 投标文件的封套应按以下要求进行标记：分别清楚地写明招标人名称、工程名称、投标人名称和包件名称。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

### 5 开标

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，其投标将被拒绝。

5.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要求确认投标人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

### 6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

6.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。

6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第8.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。

### 7 合同授予

7.1 定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.2 中标通知及中标结果公告

评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起5天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 异议与投诉

8.5.1异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8.5.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

### 9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

# 第三章  公寓楼监控、应急广播系统施工要求

江苏省南通中学两栋公寓楼，每栋七层46间，共92间。为加强公寓楼管理，拟在本次暑期维修装饰施工过程中，同时安装公寓楼监控、应急广播、水电控制系统。

一、南通中学公寓楼监控系统

安全防范是学校公寓安全管理的一个重要组成部分，需采用百万高清数字监控设备，对学校公寓楼楼梯、过道，平台等关键部位进行监控，以达到安全、高效管理的目的，公寓楼所有监控信号独立传送至公寓楼管理中心，所有数字监控图象经过授权后均可以通过网络实时查看和调阅。

1.1、系统选型要求：

全面布点：应根据公寓安全管理情况布置监控点，并全盘考虑和学校整个监控系统的联网控制。

可靠运行：系统的性能和可靠性是首要考虑的因素，因此，对关键设备：如中心存储服务器、百万数字高清摄像机、系统管理平台、高清解码器等，应选用主流产品，以保证功能先进，性能稳定可靠；主干线路关键设备，选用国内经实践检验证明质量可靠的成熟产品；其余配套及线缆等均采用国产优质产品。

1.2、系统监控点位：

1）前端监控点由以下部分组成：IP 红外摄像机、供配电、防雷接地装置、设备箱、支架、构件及线缆等组成；

2）监控点的选址、分类、安装：

前端共设监控点68个（其中网络高清红外枪机50台，网络高清红外半球18台）实行对学校公寓楼进行全面覆盖。

公寓楼每层过道安装3台红外枪型摄像机，计42台；每层每个楼梯口安装1台半球摄像机，计18台；室外平台安装4台枪型摄像机;二栋公寓楼之间的院子安装4台枪型摄像机。

所有视频文件采用集中存储方式，通过独立的安防监控网络进行传输。

3）供配电：

本次建设的监控点采用统一供电的方式，全天候 24 小时确保前端设备的供电；要求采用室外供电电缆敷设；整个供电应当满足稳定可靠、扩展方便、可维护管理等特点。

4）监控点防雷和接地：

为了前端设备能可靠、长久地运行，摄像机杆和室外设备箱须接地。要求系统前端监控立杆和室外设备箱统一防雷接地，并配置电源、信号和视频三合一防雷模块和网络防雷器。

1.3、传输部分

高清监控数字信号通过敷设光纤、室外网线等材料构成监控专网的方式进行传输。

1.4、监控室部分

控制室机房部署管理服务器，对监控专网内的高清摄像机、存储设备、解码器、监视器实行集中管理，监测设备的运行状态；对总控中心、分控中心和其它部门的客户端进行帐户、密码、使用权限的集中分配和管理，对客户端登陆监控系统进行验证。

1.5、存储系统

采用高性能的网络视频存储服务器集中存储、转发的方式，要求24小时30天的实时存储数据。本存储方案以每通道1080P 分辨率、一共 70路计算，按 6Mbps 码流设置，每路每小时占用硬盘空间为2700MB，每天录像24小时，保存30天，硬盘空间大于136T。

- 设备清单

| 监控部分主要材料设备建议品牌、型号一览表 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 型号规格或主要技术参数特征描述 | 数量 | 单位 |
| 一、前端设备 |
| 1 | 网络高清半球 （含音频） | 大华 | 具体配置见主要设备技术参数要求 | 18 | 台 |
|  |  | 科达 |  |  |  |
|  |  | 海康威视 |  |  |  |
| 2 | 高清枪式网络摄像机 （含音频接口） | 大华 | 具体配置见主要设备技术参数要求 | 50 | 台 |
|  |  | 科达 |  |  |  |
|  |  | 海康威视 |  |  |  |
| 3 | 支架 | 大华 | 配 套 | 50 | 只 |
|  |  | 科达 |  |  |  |
|  |  | 海康威视 |  |  |  |
| 4 | 监控电源 | 大华 | 宽温 DC12V10A 3C认证 | 50 | 只 |
|  |  | 科达 |  |  |  |
|  |  | 锐智安 |  |  |  |
| 二、机房设备 |
| 1 | 监控平台一体机 | 大华 | 具体配置见主要设备技术参数要求 | 1 | 套 |
|  |  | 科达 |  |  |  |
|  |  | 海康威视 |  |  |  |
| 2 | 24盘位存储服务器 | 大华 | 具体配置见主要设备技术参数要求 | 1 | 台 |
|  |  | 科达 |  |  |  |
|  |  | 海康威视 |  |  |  |
| 3 | 氦气硬盘 | 大华 | 8TB(监控专用) | 18 | 块 |
|  |  | 海康威视 |  |  |  |
|  |  | 希捷 |  |  |  |
| 4 | 超清网络解码器 | 大华 | 具体配置见主要设备技术参数要求 | 1 | 台 |
|  |  | 科达 |  |  |  |
|  |  | 海康威视 |  |  |  |
| 5 | 监视器 | 大华 | 55寸液晶监视器 | 2 | 台 |
|  |  | 科达 |  |  |  |
|  |  | 海康威视 |  |  |  |
| 6 | 网络机柜 | 图腾 | 32U 服务器机柜（含托盘） | 1 | 张 |
| 7 | 管理电脑 | 联想 | I5-7200/4G内存/500G硬盘/2G独显/21寸液晶屏 | 1 | 台 |
|  |  | IBM |  |  |  |
|  |  | DELL |  |  |  |
| 三、传输设备 |
| 1 | 千兆网络传输器 | 博达 | 千兆SFP单模（20Km，1310nm，LC，DDM） | 4 | 套 |
|  |  | 博瀛 |  |  |  |
|  |  | 华为 |  |  |  |
| 2 | 8口交换机 | 博达 | 8口千兆 | 14 | 台 |
|  |  | 博瀛 |  |  |  |
|  |  | 华为 |  |  |  |
| 3 | 16口交换机 | 博达 | 16口千兆 | 4 | 台 |
|  |  | 博瀛 |  |  |  |
|  |  | 华为 |  |  |  |
| 4 | 24口汇聚交换机 | 博达 | 24个千兆电口+2*千兆光口 | 1 | 台 |
|  |  | 博瀛 |  |  |  |
|  |  | 华为 |  |  |  |
| 5 | 室外线缆 | 领迅 | 六类非屏蔽，国标 | 12 | 箱 |
|  |  | 日线 |  |  |  |
|  |  | 施耐德 |  |  |  |
| 6 | 电源线 | 天诚 | RVV3*2.0，国标 | 1500 | 米 |
|  |  | 迪鑫 |  |  |  |
|  |  | 领迅 |  |  |  |
| 7 | 室外光缆 | 赛格 | 24芯单模光纤 | 600 | 米 |
|  |  | 贝尔顿 |  |  |  |
|  |  | 罗森伯格 |  |  |  |
| 8 | PVC管 | 国产优质 | 按需配置 | 1 | 项 |
| 9 | 顶管施工 | 现场实施 | 施工禁止开挖地面，使用顶管作业 | 1 | 项 |
| 10 | 配电箱 | 定制 | 不锈钢 400*500*200*1.2 | 14 | 只 |
| 四、其 它 |
| 1 | 三年维保费用 |  | 每月定期检查、维护等（需含在报价中） | 1 | 项 |
| 2 | 安装辅材 | 现场实施 | 跳线、光纤熔接 配线架、理线架、拖线板等（需含在报价中） | 1 | 项 |
| 3 | 施工费用等 |  | 包括安装、调试、运行等系统集成所需一切费用（需含在报价中） | 1 | 项 |

附：主要设备技术参数要求

1、网络高清半球

具有200W像素 CMOS传感器。

最大分辨率1920x1080。

在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。

最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。

支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。

灰度等级不小于11级。

在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项。

支持10行字符叠加，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。

支持IP地址获取、IP地址搜索功能。

具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。

具备人脸抓拍、人脸增强、视频遮挡报警、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能。

具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。

摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

支持IP67防护等级。

支持1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。

具有1个RJ-45 网络接口、1个SD卡插槽、1个复位按键。

支持128G SD卡。

支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。

设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。

2、网络高清枪机

具有200W像素 CMOS传感器。

在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。

支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像。

最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx。

支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。

在1920x1080 @30fps下，码率设定为2Mbps，图像传输延时≤85ms。

宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于130。

照度适应范围不小于130dB。

红外补光距离不小于150米。

支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。

支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马进行设置。

支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式

支持SD卡存储状态检验，可显示存储卡的健康状态为优、良、差。

支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。

支持12行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。

支持IP地址获取和IP地址搜索功能。

具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。

支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。

支持自动维护功能，摄像机可自动重启系统或删除旧文件。

摄像机与客户端之间支持双向语音对讲功能，且对讲声音支持立体声设置。

在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。

具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。

摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。

摄像机能够在-45~75摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

不低于IP67、IK10防尘防水等级 。

具有2路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡插槽 。

具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个RESET按键。

支持256G SD卡。

支持DC12V供电，电源电压在DC(7~24)V范围内变化时设备可以正常工作。

设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。

平台一体机（综合管理平台）

硬件配置 CPU位数 64位

CPU核数 4核

CPU级别 工业级

内存大小 16G

内存通道数量 2个

最大可扩展内存 64G

内存级别 DDR4

磁盘类型 SATA

单盘最大容量 6T

系统磁盘容量 1T

磁盘位数 2

存储磁盘位数 2（系统盘占用其中1个）

磁盘热插拔 支持

风扇数量 4

风扇热插拔 支持

电源个数 1

电源热插拔 支持

电源 110-240V，47/63Hz

整机功耗 70~120W

VGA VGA接口一个，作为配置网络使用

HDMI HDMI口两个

USB接口 前置：2个3.0,后置2个3.0,主板板载1个USB2.0

4、存储转发服务器

采用4U 24盘位专业存储设备；

支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；

支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出；

采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存；

具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口；

支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理。

前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器。

支持14T、16T氦气硬盘接入

样机可支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息（用户名或密码）错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；

样机可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态

可对用户操作样机过程中涉及到的敏感数据（AES加密算法密钥）采用数字信封技术加密后在网络中传输；

样机可支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输

样机可支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；

样机可支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储

可通过浏览器对单个或多个样机或样机内的磁盘进行定位，并可设置时间；支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示

系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户

受测FDWSF的密码模块编码规则符合GB35114-2017附录B的要求

受测FDWSF支持基于数字证书的用户认证

5、超清网络解码器

单台设备不少于4路HDMI接口输出，

支持将电视墙布局保存为预案，设备能保存16组预案，支持轮巡功能，轮巡间隔可任意设置；

支持解码轮巡，每个解码通道可以实现前端32个通道的轮巡；支持解码轮巡的开启、暂停、恢复、停止；支持配置导入导出

同时支持4路视频本地信号输入，其中2路HDMI接口视频同时输入，2路DVI-I（包括DVI-D和VGA）接口视频同时输入；

支持任意开窗、漫游，任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达38层；

支持连续按三次电源键，可恢复默认配置；

支持黑白名单功能；当设置白名单时，只允许白名单内IP访问设备；当设置黑名单时，只允许黑名单内IP访问设备；

支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息；支持其中任意4种属性同时展示；

支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸比对结果，内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度；

支持MPEG4、H.264、H.265、MJPEG视频解码；支持PCM、G.711、AAC音频解码；支持音视频复合流解码；

通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；可同时支持多个抓屏任务；

每个输出口同时支持1/4/9/16/25/36分割显示；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能；

二、应急公共广播系统

南通中学公寓楼建设一套传统定压应急广播系统，主要用于突发事情的紧急广播以及平时通知播放和背景音乐广播。

系统拟在公寓楼每层通道安装一只20W的室内音柱，共14只，在广场和平台安装四只40W的室外音柱，在管理处（公寓门卫）配置一台500W定压功放。

设备清单:

| 序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 型号规格或主要技术参数特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |
| 1 | 室内音柱 | SPON | 木质、20W、120V定压输入 | 14 | 只 |
|  |  | ITC |  |  |  |
|  |  | ABK |  |  |  |
| 2 | 室外音柱 | SPON | 铝合金外壳、40W、120V定压输入 | 4 | 只 |
|  |  | ITC |  |  |  |
|  |  | ABK |  |  |  |
| 3 | MP3播放器 | SPON | 支持U盘、存储卡播放 | 1 | 台 |
|  |  | ITC |  |  |  |
|  |  | ABK |  |  |  |
| 4 | 有线话筒 | SPON | 动圈式 | 1 | 只 |
|  |  | ITC |  |  |  |
|  |  | ABK |  |  |  |
| 5 | 无线手持话筒 | SPON | 一拖二、U端 | 1 | 套 |
|  |  | ITC |  |  |  |
|  |  | ABK |  |  |  |
| 6 | 前级放大器 | SPON | 二路话筒输入、四路线路输入 | 1 | 台 |
|  |  | ITC |  |  |  |
|  |  | ABK |  |  |  |
| 7 | 定压功放 | SPON | 500W、120V定压输出 | 1 | 台 |
|  |  | ITC |  |  |  |
|  |  | ABK |  |  |  |
| 8 | 广播线材 | 国标 | RVV2*2.0 | 600 | 米 |
| 9 | 施工、安装、集成费 |  |  | 1 | 项 |

南通中学学生公寓网络布线清单

POE交换机技术参数

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机性能 | ★交换容量≥3.36Tbps ,转发性能≥126Mpps |
|  | ★固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+非复用口≥4个 |
|  | 要求所投产品支持防雷等级≥8KV |
|  | 工作温度0-50° |
|  | ★投标产品支持单端口POE输出功率≥60W |
|  | 投标产品所有电口均支持POE/POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥12个，整机POE功率输出≥370W |
|  | 投标产品可通过同一品牌的前端适配器实现常见的AC 24V、DC 12V等规格的非POE终端远程供电 |
|  | ★投标产品支持面板自带一键查看POE供电状态功能，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态 |
| 基本功能 | 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议 |
|  | 支持专门针对CPU的保护机制，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
|  | 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 |
|  | 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 |
|  | 要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； |
|  | 要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准 |
| 管理特性 | 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web |

墙面AP

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★支持标准的802.11ac Wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac Wave2和802.11 b/g/n模式 |
|  | ★支持2条空间流,2.4GHz单频最大接入速率300Mbps,5GHz单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps |
|  | ★支持独立的4 GE LAN口+ 1个有线逃生口，总计5个下行口 |
|  | ★选用ABS+PC阻燃外壳材质、金属底盖散热、防静电金属RJ45端口。防护等级达到IP41（第一位数字防尘；第二位数字防水）. |
|  | ★双重防盗（固资保护），可提供安装说明书或图片证明 1）防盗螺钉；2）公钥+锁条（选配件）； |
|  | 内置双极化高增益天线3.5dBi 发射功率≤20dBm |
| 产品功能 | 单个AP可支持不小于8个可广播SSID |
|  | 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问 |
|  | ★支持胖/瘦AP两种工作模式的切换 ，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |
|  | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 |
|  | 支持无线频谱分析 ，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 |

# 第四章  评标办法（合理低价法）

投标人在递交投标文件时，授权委托人当场出示授权委托书原件及本人二代身份证原件（如为法定代表人参加投标，当场出示法定代表人身份证明原件及本人二代身份证原件），授权委托人（或法定代表人）准时参加开标会，否则，其投标文件不予接受。

## 一、本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：

（一）开标、评标程序：

资格符合性评审—商务标开标—商务标评审—确定中标候选人。

| 评标办法前附表 |
| --- |
| 评标入围 |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 评标入围条件 | 投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标： 至投标截止时间止，未足额递交投标保证金； 投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件； 投标函中载明的投标报价高于招标控制价 |
| 2.1.2 | 评标入围方法 | 评标入围方法：（应招标人要求，本项目采用以下评标入围方法） 1、当满足评标入围条件的投标人未超过20家（含20家）时，本项目采用全部入围法：进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。 2、当满足评标入围条件的投标人超过20家时，本项目将采用以下评标入围方法，具体如下： 先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量*20%（去尾取整）的最低报价的投标人(末位投标报价相同的均去除),再按报价由低到高取20家投标人进入后续评标程序。投标报价相同的,同时入围;不足20家时,按实际数量计取。 当出现招投标当事人的质疑、投诉以及评委评审和计算存在错误情形的,评标入围除计算错误外其他情形不再重新确定。 |
| 初步评审 |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 资格审查文件 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 企业法人 营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照。 | 有效的企业营业执照，若为联合体投标的，联合体所有成员均须提供。 |
|  |  | 企业资质类别 等级 | 建筑工程施工总承包叁级及以上资质，或具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工一体化贰级及以上资质（须在有效期内），同时具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑智能化工程设计与施工一体化二级及以上资质（须在有效期内） | 有效的企业资质证书，若为联合体投标的，必须以建筑工程施工总承包叁级及以上资质，或具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工一体化贰级及以上资质（须在有效期内）作为联合体牵头人。 |
|  |  | 企业安全 生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 | 有效的安全生产许可证，若为联合体投标的，联合体所有成员均须提供。 |
|  |  | 拟派项目负责人资质等级 | 建筑工程二级及以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证（B证），不得为企业法定代表人、企业董事长、总经理。 | 建造师注册证书和安全B证， 若为联合体投标的，项目负责人必须是联合体牵头单位的。 |
|  |  | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料复印件（必须提供：与投标企业签订的有效劳动合同书 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料复印件（必须提供：与投标企业签订的有效劳动合同书,若为联合体投标的，项目负责人必须是联合体牵头单位的。 |
|  |  | 拟派项目负责人无在建工程 | 必须满足下列条件： ①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； 2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 ②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | 承诺书 （格式参见第九章） |
|  |  | 诚信承诺书 | 投标人不得存在下列情形之一： ①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； ②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的； ③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的； ④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； ⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位； ⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内； ⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的； ⑧不符合法律、法规规定的其他条件。 | 诚信承诺书 （格式参见第九章） |
|  |  | 指定联合体牵头人授权书和联合体各方共同投标协议书（仅适用于联合体投标） | 签署指定联合体牵头人授权书和联合体各方共同投标协议书 | 按照固定格式填写，格式详见招标文件第九章 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的其他要求。 第九章资格审查文件相关格式。 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 工期 | 投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 工程质量 | 投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。 |
|  |  | 已标价工程量 清单 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定 ①投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；②未改变“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；③未改变招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格；④未改变不可竞争费用项目或费率或计算基础的。 |
|  |  | 其他要求： | 无评标办法第3.3.6条所列情形 |
| 详细评审 |
| 条款号 | 条款内容 |
| 2.3.1 | 分值构成（总分100分） | 以投标报价为评审因素 投标报价：100 分 □以投标报价和信用评价为评审因素： 投标报价： 分； 投标人市场信用评价：分。 |
| 2.3.2 | 评标基准价计算方法 | 1、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下： K值取值范围： 95%、96%、97%、98% ，开标时随机抽取确定； 2、特殊情形下，评标基准价调整方式： □评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变； □除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变； 除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |
| 2.3.3 | 投标报价得分计算 | 投标报价等于评标基准价的得100分，投标报价相对评标基准价每低1%扣0.6 分 ，每高1%扣 0.9 分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分（得分保留小数点后两位）。 |

### 1 评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 2 评审标准

2.1评标入围

2.1.1投标文件存在评标办法前附表评标入围所列情况之一的，不再进行后续评标。

2.1.2当满足评标入围条件的投标文件超过20家时，评标委员会根据评标办法前附表载明的评标入围方法和数量，确定进入后续评标程序入围投标人。

2.2 初步评审标准

2.2.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.3 详细评审标准

2.3.1 评审因素及分值构成：见评标办法前附表；

以投标报价为唯一评审因素的，本章中关于投标人市场信用评价的条款不适用。

2.3.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.3.3 评分标准

（1） 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2） 投标人市场信用评价评分标准：见评标办法前附表；

### 3 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2评标入围

评标委员会按本章2.1条规定的方法确定进入下一步评审的投标人名单。

3.3 初步评审

3.3.1形式性评审

评标委员会根据本章第2.2.1款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.3.2资格评审

评标委员会根据本章第2.2.2款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.3.3响应性评审

评标委员会根据本章第2.2.3款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.3.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

3.3.5澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.5款的规定进行。

3.3.6投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（3）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（4）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（5）投标人资质条件不符合国家有关规定或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（6）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（7）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（8）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（本工程接受联合体投标）；

（9）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（10）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（11）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（12）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（13）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（14）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（15）投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（16）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（17）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（18）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（19）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（20）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（21）未按招标文件要求提交投标文件的；

（22）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（23）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（24）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（25）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

3.4 详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会按评标价由低至高的次序向招标人推荐3名中标候选人，并标明排序。

3.5 投标文件的澄清和补正

3.5.1 在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。

3.6推荐中标候选人或直接确定中标人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

3.6.1评标委员会按照得分由高到低顺序的次序排列，推荐1-3名中标候选人。

3.6.2如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按评标价由低至高的次序推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

3.6.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

### 附件B

评标基准价的计算

1.以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高10%和最低20%（四舍五入取整）后进行平均（应招标人要求，本项目施工任务重，难度大，工期特别紧张）；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕。

评标基准价 =A×K，K 值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K 值的取值范围为 95%、96%、97%、98% 。

2.投标报价等于评标基准价的得100分，投标报价相对评标基准价每低1%扣0.6 分 ，每高1%扣 0.9 分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。（得分保留小数点后两位）。

# 第五章  合同条款及格式

建设工程施工合同

（示范文本）

（GF—2017—0201）

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 江苏省南通中学

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  江苏省南通中学学生公寓维修改造项目  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：  江苏省南通中学学生公寓维修改造项目  。

2.工程地点：   江苏省南通中学         。

3.工程立项批准文号：                     。

4.资金来源：  财政拨款    。

5.工程内容：江苏省南通中学学生公寓维修改造，详见施工图及工程量 。

6.工程承包范围：施工图及工程量清单所包含的所有工作内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：          年      月     日。

竣工日期：  2020 年  8  月 27 日。

### 三、质量标准

工程质量符合合格 。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2.合同价格形式：固定总价合同。

### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自  承包人交纳履约保证金，且本合同双方盖章、签字后 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）             承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：            组织机构代码：  

地  址：                  地  址：             

邮政编码：                邮政编码：             

法定代表人：              法定代表人：      

委托代理人：                委托代理人：            

电  话：                  电  话：            

传  真：                  传  真：            

电子信箱：                    电子信箱：             

开户银行：                开户银行：     

账  号：                账  号：            

## 第二部分  通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文

件；（2）招标文件有书面答疑等补充修改文件；（3）发包人认可的设计变

更；（4）经发包人确认有效的工程签证单。。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1设计人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                          。

1.1.2工程和设备

1.1.2.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：           。

1.1.3占地

1.1.3.1永久占地包括：           /            。

1.1.3.2临时占地包括：           /          。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定，当对同一问题各种规定或与合同文件要求产生不一致时，以国家、行业或当地颁布的技术标准、规范、规定或合同文件中要求严格、标准高者为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   无   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     无       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     无       。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）投标价工程量清单或预算书；（10）投标文件；（11）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于工程开工前向承包人提供 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 进场后一周内提供材料计划，每月25日前分别向发包人提供详细的施工进度计划、材料进场计划。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内 。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场；

发包人指定的接收人为：              。

承包人接收文件的地点：工地现场；

承包人指定的接收人为：            。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/  。

1.8.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以施工现场及周边的现状为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人根据现场情况自行考虑临时施工道路及场地，并到相关部门办理报批手续，费用已含在投标报价中。

1.9知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行         。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行    。

1.9.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在本合同价内。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：招标人在工程量清单中因项目特征描述不清或未全，但又是投标人为满足招标人的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，不调合同价。工程量清单存在缺项、漏项的，承包人在投标阶段未提出答疑，施工图纸中已能体现该工程量缺项、漏项的，合同价格不予调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /

### 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权力 。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准  。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无             。

发包人是否提供支付担保：    不提供             。

发包人提供支付担保的形式：     /                。

### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：招标人在工程量清单中因项目特征描述不清或未全，但又是投标人为满足招标人的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，不调合同价。

承包人需要提交的竣工资料套数：  贰套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  在工程竣工后一个月内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：  承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的竣工图和资料必须经相关部门验收合格  。

（2）承包人应履行的其他义务：

①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、安全防护等，并负责安全保卫。所需费用均包含在合同价中。

②需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。所需费用均包含在合同价中。

③已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付给发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，所需费用包含在合同价内。

④承包人必须文明施工，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权视情节严重扣除承包人履约保证金的5%。

⑤双方约定承包人应做的其他工作：A.现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用。B.在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境。C.如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费用和工期承包人在投标报价中已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用。E.对于施工过程中承包人不得因承包方前期手续而索赔或消极施工，需积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。F.在工程施工过程中，因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程的社会形象带来负面影响，每次由承包人向发包人支付1万元违约金，从承包人工程进度款中扣除。

⑥承包人在竣工验收合格后1天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则发包人有权安排其它单位进行清理，并按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除，并且承包人按1000元/天向发包人支付违约金。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人的指挥  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目经理保证每周有5天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于6小时，离开施工现场必须向发包人请假。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                         须补交及补全手续。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目经理擅自离开现场，发包人向承包人收取1000元/次的违约金，每个月内累计3天不在工地现场，且未经发包方认可，发包人有权更换项目经理，处3000元/次的罚款，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。

3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得更换，工程施工期间必须保证施工全过程在本项目工地工作，不得兼职本工程以外的工作，除不可抗力因素外，确实需要更换的，除须经发包人书面批准外，同时承包人应向发包人缴纳违约金3000元/次。

3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目负责人经发包人考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付3000元/次的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人常驻项目部组成人员经发包人考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人书面认可后方可离开。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：   /              。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/              。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包    。

3.5工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担   。

3.6履约担保

承包人是否提供履约担保：       提供         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 银行转账，中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。

承包人提供的履约保证金为合同总价的6%，其中：工期履约保证金占1%，符合招标人及招标文件要求的，在竣工验收合格后无息返还；

质量履约保证金占1%，本工程质量要求达到合格。符合要求后无息返还；

安全文明施工履约保证金占1%，要求承包人在施工期间未发生安全事故，符合该要求在竣工验收合格后无息返还，凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除部分或全部安全文明施工保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任；

竣工资料保证金占1%，待竣工资料（含竣工结算及结算书）移交审核完整后无息返还；

竣工结算资料保证金1%，竣工结算资料要求在竣工验收合格后15日内一次性提交，提交审核完整后无息返还；

项目部人员到岗保证金1 %，施工期间经发包人考核未达到要求的，应按合同约定予以收取违约金，并扣除项目部人员到岗保证金，待竣工验收合格后无息返还。

### 4. 监理人:本工程监理人员另行招标确定。

### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1质量标准和要求：工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。

关于工程奖项的约定：  /  。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。

### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，以及发包人制定的《安全生产检查制度》、《安全生产奖惩办法》、《建筑施工特种作业人员管理办法》等相关规章制度。采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

（2）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须按规定配备专职安全员。如发包人检查到承包人人员不到位的，则扣除30%的安全文明施工保证金。

（3）工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底；承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施；对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程及其它有关法规要求的施工，应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人技术负责人批准（如须专家论证必须经专家论证通过后），报发包人代表批准后实施，由专职安全员进行现场监督。

（4）工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

（5）工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经发包人签字确认后方可使用。

（6）施工单位必须建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。未能达到上述要求，则扣除30%的安全文明施工保证金。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；未竣工或已竣工工程未交付之前，由承包单位负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。对需要保护的产品和材料须保护期内发生损坏由承包人无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。做好场地清理及相关工作。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：      无          。

6.1.5安全生产责任

承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，并严格执行发包人制定的《安全生产检查制度》、《安全生产奖惩办法》、《建筑施工特种作业人员管理办法》等相关规章制度，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。

承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少施工对人和环境的危害和污染。

施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

承包人对现场人员（含发包人）的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责任，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。承包人还须对工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，在各种危险部位设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准，如发生安全事故，责任概由承包人承担。

### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后3天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后3天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后3天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /            。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起  5 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

A.因发包人未在开工前提供施工场地，提供图纸；

B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；

C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；

上述情况发生后3天内，承包人需就延误的内容对工程进度造成的影响，向发包人提交书面报告，办理延期手续（须得到甲方代表签字的书面认可），经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，且自愿放弃索赔的权利。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期或阶段工期前未能完成，则240名返校学生从27日晚开始安排入住宾馆，每名学生住宿费约100元/天，由施工单位承担。返校学生数按实结算。住宿费在当期工程款支付中扣除，直至全部履约保证金被扣除。结算时若有人工调整的，延误期人工不予调整。若全部履约保证金被扣除外，发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按50%计算，其他按通用条款中约定内容执行。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人自愿放弃索赔的权利。

### 8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备 承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。

发包人供应材料设备的结算方法：按结算审计的甲供材料数量乘以招标时规定的暂定价扣除工程款，承包人超领部分，按发包人采购最高价结算，发包人在竣工决算时扣回；承包人领用不足部分，按发包人采购综合平均价结算，发包人在竣工决算时对承包人予以增补。

8.2承包人供应材料与工程设备

- 承包人采购的材料：承包人须按发包人要求建立材料台账，供发包人检查，材料台账中必须注明并包含下列内容：材料名称、规格型号或等级、厂家、进场数量、出厂合格证、编号、进场日期、使用部位、施工单位验收人、检测情况、发包人代表等。承包人在材料使用前，应有报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人抽查发现使用的材料无报验手续及材料台账（或材料台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。

（2）发包人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

（3）发包人对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按发包人要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（4）招标时暂定价和认质认价材料发包人保留甲供或另行发包权利。

（5）承包人对专业分包单位采购的材料，承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，承包人在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，质量保证金不予退还，另向发包人支付10000元/次的违约金。

（6）承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。设计图纸没有规定的或图纸规定与清单不符的以清单为准，且经发包人事先认可。

8.3材料与工程设备的保管与使用

8.3.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 含在合同价中 。

8.5样品

8.5.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

已购材料、设备应在采购前向甲方提供样品及规格、产地、所供应材料合格证等资料，经甲方认质后方可使用。双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求且经甲方事先认可。

8.6施工设备和临时设施

8.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

### 9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款约定 。

9.2变更权

承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，需由发包人技术组组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸应经发包人审核同意签字盖章后，方可按工程变更实施。

承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

如承包人擅自变更，发包人有权对其进行处罚，视情节严重每次处以1万～10万元的处罚。

9.3变更程序

发包人要求变更的按下列方式处理：

9.3.1设计变更、签证资料必须及时经发包人书面确认，隐蔽性工程的变更签证要在3日内办理完。承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经业主批准后方可进行变更估价。

9.3.2合同履约中，双方填制的变更、签证通知单以及办理相关手续，都应严格按照发包人的内部工作管理制度执行，按顺序进行统一分类编号，并附有相应的真实图片及发生的费用，否则发包人可以不予审核费用。

9.3.3承包人作为有经验的承包商，对工程技术及施工图纸中的问题应提前发现，并在图纸会审时或按照技术核定单的形式及时提出；如果承包人由于各种原因不提出或未及时提出而导致工程产生的质量、进度、安全、成本等问题及后果，承包人承担一切责任。

9.4变更估价

9.4.1变更估价原则

（1）变更合同价款按下列方式进行：

1、承包人应在工程设计变更或工程量签证确定后14天内，提出变更工程价款报告，经审批后调整合同价款，否则，视为该工程不涉及合同价款的变更。

2、承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。承包人提出的合理化建议等涉及到设计变更或补充的，应征得总监及发包人同意。如承包人擅自变更，发包人有权对其进行处罚，视情节严重每次处以2万元的处罚。

3、设计变更、签证资料必须及时报发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在五日内办理完成，其它变更签证半个月内办理完成，逾期签证发包人将不予受理。

4、工程变更价款调整：详见本合同专业条款第11.1条。

9.5 暂估价：

9.5.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

9.5.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

工程招标时暂估价材料（如有）竣工结算办法：/。

9.6 暂列金额：

合同当事人关于暂列金额使用的约定：本工程暂列金额使用权归招标人。

### 10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整   。

### 11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

1、综合单价包含的风险范围：  /  。

2、本项目为总价合同。

总价包含的风险范围：招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、创优、安全措施、技术措施、招标文件投标报价中要求考虑在报价中的所有因素等作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用，合同价在结算时不做调整（除设计变更和合同外签证）。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。

风险范围以外合同价款调整因素：（1）发包方认可的设计变更；（2）发包方和监理方均认可的签证及技术核定单。

风险范围以外合同价款调整范围及方法：

1）本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和策发生变化影响工程造价，除一般的规费、税金可按照省级或行业建设主管部门或其授权的造价管理机构发布的规定实际征收及缴纳情况调整合同价外，其余一律不作调整。

2）A、当工程因变更、签证原因导致工程量变化时，该项目变更的单价应按下列方式调整：

合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

合同中没有类似于变更工程的价格，可以重新调整后的综合单价变更合同价款（即按招标控制价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率），[报价浮动率＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]）；

3）因承包人原因引起的工期延误、工程重大变更或分部分项工程量增减，量价一律不调整，由承包人自行承担。

4）上述合同价款调整方法：所有涉及价款调整的项目，均须由承包人提出调整方案及明细报发包人审核通过后方可计入造价，如发包人审核不通过不得作为结算依据，承包人不得有任何异议。

3、其他价格方式：        /              。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     /          。

预付款支付期限：           /         。

预付款扣回的方式：         /          。

11.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           /               。

预付款担保的形式为：                 /                 。

11.3 计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等    。

11.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：           /           。

11.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：        /            。

11.4 工程进度款支付

11.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 工程竣工验收合格，付款合同价的70%。

本项目需审计，且需进行初审与复审，最后结算价以审计结果为准，但当审计结果高于合同价时，按合同价执行。其他均按南通市教育局2019年颁发的《南通市教育局直属学校（单位）建设项目审计实施办法》执行。

待审计结束后付至审定价（当审定价高于合同价时，按合同价执行）的95%，余款在质保期满后一次付清（无息）（防水施工部分的质保期为5年） 。

11.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

### 12. 验收和工程试车

12.1 分部分项工程验收

12.1.1发包人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

12.2 竣工验收

12.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：      /           。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /     。

12.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：        /                。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。

12.3 竣工退场

12.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收合格后1天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收人员全部撤离现场后仍然有配合审计工作的义务，并能及时处理现场事务。

### 13. 竣工结算

13.1 竣工结算申请

工程竣工验收合格后30天内提供完整的工程技术资料叁份,完整的工程结算资料叁套。如不能完成则资料履约保证金不予退.逾期提供竣工资料，发包人可拒绝递交审核或延期审核，由此带来的一切后果由承包人承担。工程结算必须按规范编制，并经发包人确认后报有关部门审计。

严格按照现场实际与相关技术资料编制竣工图，如发现竣工图与现场实际不符的，扣除资料履约保证金并承担延期审核带来的一切后果。

承包人提交竣工付款申请单的期限：      /             。

竣工付款申请单应包括的内容：        /              。

13.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：      /                 。

发包人完成竣工付款的期限：          /                  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /       。

13.3最终结清

13.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   /   。

承包人提交最终结算申请单的期限：   /   。

13.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /  。

（2）发包人完成支付的期限：   /   。

### 14. 缺陷责任期与保修

14.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月    。

14.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     扣留            。

14.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /             ；

（2）5 %的工程款（审计后）；

（3）其他方式:            /                           。

14.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）    种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:             /                        。

关于质量保证金的补充约定：待保修期满无质量问题后无息返还。

14.3保修

14.3.1 保修责任

工程保修期为：     见工程质量保修书          。

14.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。

### 15. 违约

15.1 发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /   。

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。

（7）其他：         /          。

15.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1、施工单位出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的50%款项结算。

2、承包人对所有进场材料的质量共同把关，承包人必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如发现质量问题时，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担。根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。

15.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任  。

15.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  按通用条款执行。

### 16. 不可抗力

16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

16.1 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

### 17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人投保内容： 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

17.2其他保险

关于其他保险的约定：      /                             。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是    。

17.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行  。

### 18. 争议解决

18.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

18.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   按通用条款执行  。

选定争议评审员的期限：   按通用条款执行       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  按通用条款执行    。

其他事项的约定：       /                    。

18.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行     。

18.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）   种方式解决：

（1）向   工程所在地     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向         /            人民法院起诉。

### 19.补充条款

19.1本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。

19.2如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

19.3竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料。承包人提供的所有资料必须满足工程验收要求。

19.4承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排。

19.5施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管等相关手续的办理以及对企业、居民和行人的施工期间的影响等，均由承包人负责处理，并承担相关费用。需业主配合的，业主提供必要的配合。

19.6在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

19.7无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

19.8承包人必须服从发包人的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

19.9投标报价中应综合考虑施工过程中产生的建筑垃圾清理运输费用，涉及的所有费用由投标单位自行考虑并包含在投标总价中，结算一律不作调整。

19.10承包方必须考虑工程施工期间所可能发生的一切影响费用和工期的因素。

19.11发包方代扣，代承包方支付的所有费用应从工程款中扣除。

19.12投标人在中标后，未经发包人的同意不得更换其项目经理。

19.13承包人必须确保现场安全文明施工，如因承包人原因导致工地在市、区检查中被评为不合格工地的，则扣除所有安全文明施工保证金。

19.14本工程不得转包或违法分包，否则一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算。

19.15本工程竣工结算的最终审计单位为发包人指定的审计部门。承包人应如实报送工程竣工结算，如经审核后，核减额超过送审数的5%（不含5%）费用由承包人承担，不超5%则由甲方承担。

19.16承包人进场后需把项目经理二级建造师证书押在发包人处，工程完工后退还证书。

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人主要施工管理人员表

附件:3：建设工程廉政责任书

### 附件1：

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对           标段签订工程质量保修书。

#### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括本工程施工合同所包含的所有内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                     。

#### 二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

竣工验收合格后2年内免费维修保养。

#### 三、质量保修责任

3.1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

4.保修费用

4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2 工程质量保修金为工程总价（审计后）的5%,保修费从工程质量保修金内扣除。

5.其他

5.1.双方约定的其他工程质量保修事项：

5.1.1 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为 工程审定价的5%。

5.1.2 质量保修金额的返还：工程质量保修期满后返还剩余质量保修金额。

5.1.3 质量保修金额不计利息。

5.1.4 承包人实施工程质量保修时须遵守学校的有关管理规定。

5.1.5 因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担。若同一部位发生同样的质量问题，将支付5000元违约金。

5.1.6 报修24小时内应派员检查，7天内维修完毕，若因质量问题维修费用由承包人承担；若非质量问题所产生的费用依据投标报价由建设单位承担。

5.2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                     承包人（公章）

法定代表人：                         法定代表人：

年    月    日                       年    月    日

### 附件2：

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

### 附件3：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

#### 一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

#### 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

#### 三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

#### 四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

#### 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

#### 六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：               （公章）       承包人：              （公章）

法定地址：                            法定地址：

法定代表人或其                        法定代表人或其

委托代理人：          （签字）         委托代理人：             （签字）

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                            邮政编码：

# 第六章  工程量清单

具体工程量清单详见附件。

# 第七章  图  纸

请在“南通市教育局网（http://jyj.nantong.gov.cn/）”和“江苏省南通中学官网（http://www.ntzx.cn/）” 和“南通市公共资源交易平台（http://zfcg.nantong.gov.cn/）”相关附件中下载图纸。

# 第八章  技术标准和要求

## 一、工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）及9本工程量计算规范；

2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

3、《江苏省施工机械台班费用定额》。

## 二、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免或减少对周围居民生活的影响。

2、冬、雨季施工要采取相应的保证措施。

3、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计讨论后以书面形式通知施工单位实施。

# 第九章  投标文件格式

封面

正本/副本

（项目名称）

投 标 书

（资格审查文件）

投标人：          （盖单位公章）

法人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

## 一、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓    名：             性别：

年龄：                 职务：

系：                      （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明

投标人（公章）：

法人（签字或盖章）：

日期：

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系                （投标人单位名称）的法定代表人，现委托              （姓名）（身份证号：                  ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改          （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

投标人（公章）：

法人（签字或盖章）：

日期：

## 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 注册建造师 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 主营范围： |
| 其他需要说明的情况： |

注：若为联合体投标的，联合体所有成员均须提供。

投标人（公章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 四、拟派往本招标工程项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目负责人年限 |  |
| 项目负责人注册证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

投标人（公章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 五、拟派项目负责人无在建工程承诺书

江苏省南通中学：

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

拟派项目负责人(项目经理)              ，从现在开始至本工程投标文件截止时间未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； 2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。）。项目负责人无在建工程，且无已中标未开工的项目，如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程但不符合“项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。”的情况或有已中标未开工的项目，那么取消我方中标候选人资格，同时我方自愿放弃相应投标保证金。

投标人（公章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 六、诚信承诺书

（若为联合体投标的，联合体所有成员均须提供）

江苏省南通中学：

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

我单位不存在下列任何情形：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

⑧不符合法律、法规规定的其他条件。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

投标人（公章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 七、指定联合体牵头人授权书

本人（姓名）系（联合体成员方单位名称）的法定代表人，为参与（项目名称）的投标，我方与（联合体牵头方单位名称）组成联合体，与其共同投标，并授权（联合体牵头方单位名称）作为联合体的牵头人，全权代表我方负责本工程的投标，其签署的投标文件已表达了我方意志，我方均予认可，凡涉及我方的投标文件资料由我方如实提供。

特予授权，因此产生的法律后果由我方承担。

联合体成员单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：

联合体牵头单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：

注：本表仅供联合体投标填写。

八、联合体各方共同投标协议书

（甲公司名称）和（乙公司名称，即联合体成员单位，下同）自愿组成联合体，参加投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、（甲公司名称）为联合体牵头方，（乙公司名称）为联合体成员方（附双方法定代表人签署的《授权书》）；

2、联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头方负责与业主联系。

（2）投标工作由联合体牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a、联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带的和各自的法律责任；

b、联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头方负责；

c、联合体各方分工原则以及各方拟承担在其资质承担范围内的的工作和责任如下：（投标单位1全称）实施项目中 （工作内容）部分工作，并承担相应的责任。 （投标单位2全称） 实施项目中 （工作内容）部分工作，并承担相应的责任。……。（注：联合体中各投标单位都应明示所承担的工作和相应的责任）。

（5）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

（6）双方均有义务提供足够的资料，以满足招标人对投标资格的要求。

（7）联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。

（8）联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担另一方由此而造成的直接损失。

（9）因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联合体与招标人的合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。

3、本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交业主。

4、本协议书正本一式四份，送业主代表一份，中标后送建设单位存档一份，联合体成员各一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

5、签署本协议书后，投标文件中签署联合体牵头人的法定代表人或授权委托人、单位印章即可代表联合体双方的意志。

6、各方不得再以自己名义在本项目中单独投标或与其它投标人组成联合体投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究违约责任。

甲公司名称：（全称）（盖章）              乙公司名称：（全称）（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）               法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日                          年   月   日

注：本表仅供联合体投标填写。

## 九、其它格式自拟

封面

正本/副本

（项目名称）

投 标 书

（商务标）

投标人：          （盖单位公章）

法人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

## 一、投  标  函

江苏省南通中学：

（一）根据已收到的             （工程名称）工程的招标文件，我方仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，并愿以人民币（大写）            元[¥（小写）         ]元的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

（二）我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期    日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

（三）我单位保证本工程质量达到                    。

（四）我单位金额为人民币           （¥      元）元的投标保证金已按招标文件要求递交。

（五）如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金。

（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（公章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 二、已标价的工程量清单

已标价的工程量清单：投标总价封面、投标总价扉页、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目计价表、发包人提供材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表。

## 三、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 主要材料品牌确认表

含装饰、安装、监控、广播系统，投标时需列表提供，格式自拟！