人民西路38号别墅（崇文楼）修缮保护工程设计采购项目

比选文件

项目编号：NTYZ20260430

（资格后审）

采购人：江苏省南通第一中学

日期：2026年4月

目 录

第一章  比选公告

第二章  比选须知

第三章  项目需求

第四章  开启和评审

第五章  合同签订与验收付款

第六章  响应文件组成

# 第一章  比选公告

人民西路38号别墅（崇文楼）修缮保护工程设计采购项目的潜在供应商应在南通市教育局网获取比选文件，并于2026年4月30日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本信息

1.项目编号： 20260430

2.项目名称：人民西路38号别墅（崇文楼）修缮保护工程设计采购项目

3.采购方式：比选

4.预算金额：预算为9万元。

5.最高限价：本项目设计费最高限价为9万元。

6.采购需求：详见比选文件第三章，请仔细研究。

7.设计周期时间：

（1）方案设计阶段：

成交后10日历天内将优化的设计方案及相关材料提交至市文物局等部门进行审核;

南通市文物主管部门出具审核意见后5日历天内完成最终方案设计。

（2）施工图设计阶段：

最终方案通过审核后20日历天内完成施工图设计。

8.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、供应商资格要求

1.满足以下要求，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格要求

（1）供应商须具有文物保护工程勘察设计乙级及以上资质。

（2）项目负责人须具备建筑设计相关专业高级工程师及以上职称, 须为参选人正式人员并提供参选人与项目负责人双方签订的有效劳动合同书及社保机构出具的参选人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保缴费证明。

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

4.其他要求：

（1）企业信誉要求：企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及因设计原因发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加一标段或者未划分标段的同一采购项目的采购活动。

其他具体资格要求详见“第六章响应文件组成”。

四、获取比选文件

1.时间：自本公告发布之日起至2026年4月30日9点00分

2.地点：南通市教育局网站自行下载

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南通市教育局网”发布的信息更正公告，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。

五、响应文件提交

响应文件接收截止时间：2026年4月30日09时00分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

地点：崇川区人民西路38号江苏省南通第一中学俯仰楼122会议室，如有变动另行通知。

3.提交方式：现场纸质提交。

六、响应文件开启

截止时间：2026年4月30日9点00分（北京时间）。

地点：崇川区人民西路38号江苏省南通第一中学俯仰楼122会议室，如有变动另行通知。

七、比选公告期限

自比选公告发布之日起3个工作日。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名称：江苏省南通第一中学

地址：南通市崇川区人民西路38号

联系人：唐老师

联系方式：0513-85058241

# 第二章  比选须知

一、比选文件由采购人解释。

1.供应商下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载比选文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比选文件所有内容，由此引起的比选损失自负。

2.供应商应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照比选文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对比选文件做出实质性响应，其比选将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、比选文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的比选文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对比选文件的澄清、修改将构成比选文件的一部分，对供应商具有约束力。

4.供应商由于对比选文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.采购人视情组织答疑会。

三、响应报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。本项目仅一次报价。

四、响应文件的编制及装订

供应商按比选文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

五、响应文件的份数和签署

1.响应文件由：①资格后审材料文件、②商务技术标响应文件、③价格标响应文件、④电子响应文件，共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2.纸质响应文件①、②、③均为一式三份，其中“正本”一份和“副本”两份。

3.电子响应文件一份，电子响应文件的内容为“资格后审材料文件、商务技术标响应文件、价格标响应文件”的打印盖章或电子签章后的响应文件的扫描件（资格后审材料文件、技术标响应文件、价格标响应文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），采取U盘方式单独密封提交。

4.在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

5.纸质响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按比选文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

六、响应文件的密封及标记

1.供应商须将本项目响应文件：①、②、③、④单独密封。供应商应将商务技术标正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

2.密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注采购项目名称、标段号（如有）、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3.在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

七、响应文件的有效期

1.从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应文件有效期应当不少于比选文件中载明的响应文件有效期。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长响应文件有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃响应。

八、响应文件及相关费用

1.无论比选过程和结果如何，参加比选的响应供应商自行承担与本次项目有关的全部费用。

2.比选文件未列明，而响应供应商认为必需的费用也需考虑进报价（不单列）。

3.评审进行后所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回。

- 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十、追加、减少和添购。

采购合同履行中，采购人需追加与采购合同相同标的的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

十一、未尽事宜

无

# 第三章  项目需求

项目属性：服务类

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

本章采购需求中所有条款均为实质性响应条款，供应商不得负偏离响应，如负偏离响应认定为无效响应文件。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、项目概况

1.项目地点：江苏省南通第一中学校园内

2.项目规模：人民西路38号别墅（崇文楼）位于江苏省南通第一中学校园内，建成于1919年前后，建筑面积373平方米，是市级文物保护单位。拟对其进行修缮保护，本工程投资约104.5万元。

3.设计周期：

a.方案设计阶段：

成交后10日历天内将优化的设计方案及相关材料提交至市文物局等部门进行审核;

南通市文物主管部门出具审核意见后5日历天内完成最终方案设计。

b.施工图设计阶段：

最终方案通过审核后20日历天内完成施工图设计。

二、方案设计依据

1.测绘部门提供的项目用地地形图和水文勘测资料（参考）；

2.项目建址周边现状；

3.《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《文物保护工程管理办法》、《文物保护工程设计文件编制深度要求》(试行)；

4.其他现行的国家、省、市及行业有关法律、法规、规范。

三、设计指导思想

1.严格按照国家、省、市颁布的现行设计规范、规程、标准进行本工程各专业的设计。

2.遵循文物保护理念，优先采用原材料、原结构、原工艺进行保护工程设计。

3.在合理利用的基础上，尽可能满足学校对使用功能及标准的综合要求。

4.根据项目总投资匡算进行限额设计。

四、设计范围

1.近现代建筑现状测绘：含现场踏勘、测量、绘制现状建筑图等；

2.保护方案设计：含资料收集整理、现状分析、保护方案设计及概算等；

3.施工图设计；

4.文物建筑周边环境整治设计；

5.后续服务：配合业主参与初步设计阶段至工程竣工阶段项目阶段性关键会议，并提供技术指导。

五、设计成果要求（成交后）

成交供应商后期提供的设计成果资料应满足规范及建设单位要求的设计深度，包含但不限于以下内容：

1.文本说明及设计图纸

（1）现状勘察文件：包括现状勘察报告、现状实测图纸和现状照片；

（2）方案设计：包括设计说明和设计图纸；

（3）其他反映设计意图的及设计者认为必要的图纸。

2.成果规格

（1）文本说明、设计图纸装订成册，成果套数满足项目审批要求；

（2）可编辑设计图纸、设计文本的电子文档及相应建筑方案设计效果图等电子文件（提供U盘和光盘各1份，电子资料保存在U盘和光盘内）。

（3）施工蓝图八套（提供U盘和光盘各1份，电子资料保存在U盘和光盘内）。

六、参选要求

1.响应报价的原则：

1.1本工程设计费最高限价9万元，响应报价不得高于采购人的最高限价，不符合以上条件的投标报价将被视为无效报价。

1.2响应报价应包括：社会调查费、方案设计、方案优化为完成上述设计内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、咨询费、会务费、报告编制费、研究费、管理费、利润、税金、专家评审费、行政主管部门咨询、评审手续等为完成本项目所需的全部费用。

2.成交供应商必须根据采购人的要求对建设方案进行修改，直至采购人满意为止，设计范围不变设计费不作调整，并对所承担项目设计的完整性负责。成交供应商不履行的，采购人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

七、费用结算

方案设计经文物主管部门审批通过后7日内付至合同总价50%；施工图完成后7日内付至合同总价90%；建设项目竣工验收后一次性付清。

# 第四章  开启和评审

一、采购人组织采购

1.由采购人代表和有关专家依法组成比选评审小组。

2.供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加比选活动。

二、评审小组

1.评审小组负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：

（1）审查响应文件是否符合比选文件的要求，并作出评价；

（2）可以要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）按比选文件载明的方式评审确定成交人。

2.评审小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照比选文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）配合相关部门的投诉处理工作；

（5）配合采购人答复供应商提出的质疑。

3.项目开标后直到项目成交结果公告，发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，评审小组成员都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

4.在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

三、评审原则

1.评审小组遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审。

2.由评审小组先对每个参与比选的供应商的响应文件进行资格审查和符合性审查，再对资格审查和符合性审查均合格的供应商所提交的响应文件商务技术标进行评审。

3.评审小组严格按比选文件的规定要求、条件、评分标准，对供应商所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价评审。

4.评审小组对响应文件的判定，只依据响应内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

5.如果响应文件实质上没有响应比选文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应成为实质性响应的比选。

6.评审小组将对确定为实质性响应的报价进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

7.评审小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

五、评审程序

1.评审小组依据响应文件的规定和要求，对供应商提供的资格证明材料是否齐全、是否满足响应文件的要求进行审查，合格的进入符合性审查。

2.评审小组对符合资格条件的供应商提交的响应文件进行审查。重点审查响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3.评审小组如遇响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向供应商质询。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出比选文件的范围或者改变其实质性内容。

4.任何一方不得透露与评审有关的其他供应商技术资料、报价和其他信息。

5.评审小组按比选文件规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的供应商的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价确定其商务技术得分。商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

6.报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与商务技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

四、评审方法及评审细则

1.本项目采用综合评分法，即指在最大限度地满足比选文件实质性要求的前提下，按照本比选文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选人的评标方法。

2.评审小组将仅按本比选文件载明的方法与规定，为实质上响应比选文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3.本次项目的商务技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

（1）商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（取小数点后两位）；

（2）价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（取小数点后两位）。

4.评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

5.计算各供应商的价格标报价得分，与商务技术标得分相加为供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

6.评审小组根据综合得分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

7.确定成交供应商：得分最高的供应商为第一成交候选供应商。采购人委托评审小组确定成交供应商。第一成交候选供应商原则上为成交供应商。当排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织比选。

8.确定成交候选供应商的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按报价得分高者优先成交。

（2）若总分且报价得分相同，则由评审小组采取现场抽签的方式确定。

五、综合评分评审标准

（一）商务技术分（70分）

供应商技术得分为评审小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 企业实力（34分） | 1.企业资信（4分）： 1.1参选人具有设计建筑行业（建筑工程）甲级及以上资质得1分。 1.2参选人具有文物保护工程设计乙级及以上资质得3分。 注：提供相关证书复印件加盖公章。 2.拟派项目组成员实力（10分） 2.1拟派项目负责人具有国家一级注册建筑师资格的得2分。 2.2设计组人员(项目负责人除外)中有国家一级注册建筑师得2分，最多得2分；具有国家一级注册结构工程师得2分，最多得2分；具有国家注册公用设备工程师（给水、排水）得2分，最多得2分；国家注册电气工程师（供配电）得2分，最多得2分。本项最多得8分。 注：提供相关证书复印件加盖公章及社保机构出具的参选人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明，否则不得分。 3.业绩评分（20分）：参选人自行提供企业类似业绩及项目负责人类似业绩，由专家组根据现场业绩考评打分： 3.1企业业绩（10分）：响应供应商自2021年1月1日以来（以设计合同签订日期为准）承接过类似的文物保护工程修缮保护方案或施工图设计（需同时提供设计合同、文物保护主管部门方案设计批复），每提供一个类似业绩得5分，最多得10分。 3.2项目负责人业绩（10分）：拟派项目负责人自2021年1月1日以来（以设计合同签订日期为准）承接过类似的文物保护工程修缮保护方案或施工图设计业绩（需同时提供设计合同、文物保护主管部门方案设计批复，若设计合同未能证明本业绩要求，则参选人需再提供方案或施工图签名页等有效证明材料），每提供一个类似业绩得5分，最多得10分。 注：提供相关证明复印件加盖公章，否则不得分。项目负责人业绩和企业业绩为同一业绩的，不重复得分。 |
| 二 | 技术标 （36分） | 1.需求理解（10分）：供应商提供①文物保护单位概况；②历史沿革；③价值评估；④建筑现状勘察；⑤安全评估。评委针对以上5点进行审评，每点包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；每点包含的有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项最多得10分。 （方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况。） - 2.保护、修缮设计方案（24分）：设计方案的深度、科学合理性、针对性、规范性、经济性以及文物保护工程项目的特殊性等，由评委综合评审，酌情打分。设计方案深度符合要求，保护措施完善合理，有针对性，概算编制合理，符合文物保护相关规范标准，凸显出文物保护方案得24分；设计方案深度一般，保护措施笼统，针对性一般，概算编制缺漏，基本符合规范标准，文物保护方案的特殊性表现一般得15分；设计方案深度不足，保护措施不足，针对性差，概算编制粗糙，不符合规范标准，没能凸显出文物保护方案得7分；不提供不得分。 3.工作进度质量保证项目组织（2分）：从工作进度安排、进度计划和保证进度的措施、质量保证体系、质量保证措施等方面进行审评，存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项最多得2分。 （方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况。） |

（二）价格分（30分）

1.本项目最高限价：本项目设计费最高限价为9万元。

2.确定有效报价：响应报价小于等于最高限价的为有效报价，响应报价大于最高限价的作无效响应处理。

3.评审结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因采购活动当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。

4.计算报价得分

（1）只有通过资格审查及商务技术标评审，且价格标满足本项目比选文件要求后方可参加后续价格标的评审。

（2）价格分采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且响应报价最低的为评审基准价，其对应价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评审基准价/响应报价）×30

（三）供应商综合得分

供应商综合得分=商务技术分+价格分

六、出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

七、评审争议

评审时评审成员对评审的细则若有争议，由评审小组各成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

八、评审结果解释

对落标的供应商不做落标原因的解释。

九、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2.响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3.响应文件技术部分出现响应价格的内容；

4.不具备比选文件规定的资格要求的；

5.响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6.项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7.响应报价超出项目预算的；

8.被认定为低于成本报价竞标的；

9.供应商的技术标得分畸低，被认定为未实质性响应的；

10.不符合法律法规和比选文件中规定的其他实质性响应要求的；

11.评审小组可以认定为其他可构成未实质性响应比选文件要求的。

十、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合资格条件或者对比选文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.所有供应商报价超出采购预算价的；

4.因重大变故，采购任务被取消的；

5.评标小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十一、成交通知

1.评审结束后，采购人将成交结果在南通市教育局网公告1个工作日，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

2.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交供应商依法承担法律责任。

# 第五章  合同签订与验收付款

一、成交供应商在接到《成交通知书》后30个日历天内按照比选文件确定的事项和采购人签订采购合同。所签合同不得对比选文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离比选文件实质性内容的协议。

二、比选文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交供应商不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交供应商应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交供应商履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交供应商不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；在履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

# 第六章   响应文件组成

响应文件由①资格后审材料文件、②商务技术标响应文件、③价格标响应文件、④电子响应文件共四部分组成。

一、资格后审材料文件（一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.供应商具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须提供：符合条件的声明函（格式见附件）；

2.法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人委托书（格式参见附件）；

3.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

4.供应商须具有文物保护工程勘察设计乙级及以上资质（提供有效资质证书复印件加盖公章）；

5.项目负责人须具备建筑设计相关专业高级工程师及以上职称, 须为参选人正式人员并提供参选人与项目负责人双方签订的有效劳动合同书及社保机构出具的参选人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保缴费证明。（提供上述所需证明材料加盖公章）；

6.供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，提供无失信记录声明函（格式见附件）；

7.供应商满足其他要求的承诺函（格式见附件）。

二、商务技术标响应文件（一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.商务部分正负偏离表（格式参见附件）；

2.技术部分正负偏离表（格式参见附件）；

3.商务技术评分标准中需提供的相关得分佐证材料；

4.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格标响应文件（一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.报价总表（格式参见附件）。

四、电子响应文件（一份，单独密封）

电子响应文件的内容为“资格后审材料文件、商务技术标响应文件、价格标响应文件”的打印盖章或电子签章后的响应文件的扫描件（资格后审材料文件、商务技术标响应文件、价格标响应文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），采取U盘方式单独密封提交。

附件

（封面）

人民西路38号别墅（崇文楼）修缮保护工程设计采购项目

项目编号：NTYZ20260430

响应文件

对应响应文件填写：资格后审材料文件

对应响应文件填写：商务技术标响应文件

对应响应文件填写：价格标响应文件

对应响应文件填写：电子响应文件

供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

供应商符合条件的声明函

我单位参加_       （项目名称）_【项目编号：   】的比选活动。现做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

声明人名称：________（公章）

日期： 年 月 日

法定代表人身份证明

姓名：      性别：    身份证号码：                       系我单位的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖章）

日    期：		年		月		日

法定代表人身份证（正、反面）复印件（粘贴此处）

法定代表人委托书

江苏省南通第一中学：

本委托书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本单位授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                 为本单位的合法代理人，参加江苏省南通第一中学（项目名称及编号）的响应，可代表本公司签署响应文件、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本委托书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字或签章：__________________

被授权人签字或签章：____________________

供应商：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证（正、反面）复印件（粘贴此处）

无失信记录声明

江苏省南通第一中学：

我公司郑重声明：在参选本项目响应截止时间节点，没有被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：

满足资格要求中其他要求的承诺函

江苏省南通第一中学：

我公司郑重承诺：

1.我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及因设计原因发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

2.我单位不存在供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加一标段或者未划分标段的同一采购项目的采购活动的情况。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写）

| 序号 | 条款 | 比选文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与比选文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，如有偏离，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空白列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评审小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写）

| 序号 | 条款 | 比选文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与比选文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，如有偏离，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空白列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评审小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

报价总表

| 项目名称 | 人民西路38号别墅（崇文楼）修缮保护工程设计采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | NTYZ20260430 |
| 响应报价 | 大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分； （小写）： |
| 付款条件 | 完全接受并响应本项目比选文件的要求。 |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）响应报价金额最多保留两位小数。